REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS Sprint 3 – SistemaIA Pro ¦ INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

| Código | RE-QA-003 |
| --- | --- |
| Sprint / Ciclo | Sprint 3 – Módulos NLP, Alertas e Integración API |
| Período de Ejecución | 1 al 30 de septiembre de 2025 |
| Elaborado por | Roberto Suárez León – QA Lead |
| Revisado por | Valentina Torres Ospina – Gerente de Proyecto |
| Estado del Ciclo | En Ejecución |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

| Total CPs 28 Planificados en Sprint 3 | Aprobados 19 67.8% del total | Fallidos 5 17.8% del total | Bloqueados 4 14.4% del total |
| --- | --- | --- | --- |

El Sprint 3 cubre los módulos de NLP Documental, Sistema de Alertas e Integración API con el ERP de INNOVATEC. A la fecha del presente reporte (30 de septiembre de 2025), se han ejecutado 28 de los 28 casos de prueba planificados. El 67.8% obtuvo resultado Aprobado, el 17.8% Fallido y el 14.4% quedó Bloqueado por defectos de ambiente o dependencias del equipo de desarrollo pendientes. Se registraron 9 defectos en Jira, de los cuales 3 son de severidad Alta.

# 2. DETALLE DE EJECUCIÓN POR CASO DE PRUEBA

| ID CP | Nombre del Caso | Módulo | Ejecutado por | Fecha | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-010 | Clasificación automática documento PDF | NLP | M.C. Vargas | 02/09/25 | Aprobado |
| CP-011 | Extracción de entidades de contrato Word | NLP | M.C. Vargas | 03/09/25 | Aprobado |
| CP-012 | Búsqueda semántica en repositorio | NLP | M.C. Vargas | 04/09/25 | Fallido |
| CP-011B | NLP – precisión con documentos escaneados | NLP | M.C. Vargas | 05/09/25 | Fallido |
| CP-011C | NLP – documentos en inglés | NLP | M.C. Vargas | 05/09/25 | Aprobado |
| CP-007 | Detección cuello de botella y alerta | Alertas | R. Suárez | 08/09/25 | Aprobado |
| CP-007B | Alerta por vencimiento de SLA | Alertas | R. Suárez | 09/09/25 | Aprobado |
| CP-007C | Escalamiento automático tras SLA vencido | Alertas | R. Suárez | 10/09/25 | Bloqueado |
| CP-009 | Alerta semáforo KPI fuera de umbral | Dashboard | M.C. Vargas | 11/09/25 | Aprobado |
| CP-018 | Integración API – envío datos a ERP | Integración | F.A. Gómez | 15/09/25 | Aprobado |
| CP-018B | Integración API – recepción datos de ERP | Integración | F.A. Gómez | 16/09/25 | Fallido |
| CP-018C | Integración API – manejo de errores timeout | Integración | F.A. Gómez | 17/09/25 | Aprobado |
| CP-018D | Integración API – autenticación OAuth2 | Integración | F.A. Gómez | 18/09/25 | Aprobado |
| CP-016 | Exportación reporte a PDF | Reportes | M.C. Vargas | 22/09/25 | Aprobado |
| CP-016B | Exportación reporte a Excel | Reportes | M.C. Vargas | 22/09/25 | Bloqueado |
| CP-017 | Consulta log auditoría con filtros | Auditoría | R. Suárez | 24/09/25 | Aprobado |
| CP-020 | Escaneo OWASP – inyección SQL | Seguridad | R. Suárez | 26/09/25 | Aprobado |
| CP-020B | Escaneo OWASP – XSS reflejado | Seguridad | R. Suárez | 26/09/25 | Fallido |
| CP-020C | Escaneo OWASP – autenticación débil | Seguridad | R. Suárez | 27/09/25 | Aprobado |
| CP-REG-01 | Regresión – Login con MFA | Autenticación | F.A. Gómez | 29/09/25 | Aprobado |
| CP-REG-02 | Regresión – Crear flujo de trabajo | Flujos IA | F.A. Gómez | 29/09/25 | Aprobado |
| CP-REG-03 | Regresión – Dashboard KPIs | Dashboard | F.A. Gómez | 30/09/25 | Aprobado |
| CP-REG-04 | Regresión – Gestión de usuarios | Usuarios | F.A. Gómez | 30/09/25 | Aprobado |
| CP-REG-05 | Regresión – Ejecución flujo automático | Flujos IA | F.A. Gómez | 30/09/25 | Bloqueado |
| CP-HUMO-01 | Humo – acceso a todos los módulos | Sistema | R. Suárez | 01/09/25 | Aprobado |
| CP-HUMO-02 | Humo – funciones críticas operativas | Sistema | R. Suárez | 15/09/25 | Aprobado |
| CP-COMP-01 | Compatibilidad Firefox 119 | Compatibilidad | M.C. Vargas | 28/09/25 | Aprobado |
| CP-COMP-02 | Compatibilidad Safari 17 | Compatibilidad | M.C. Vargas | 28/09/25 | Bloqueado |

# 3. ANÁLISIS POR MÓDULO

| Módulo | Total CPs | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | % Éxito | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NLP Documental | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | Parcial |
| Sistema de Alertas | 3 | 2 | 0 | 1 | 66% | Parcial |
| Integración API | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | Parcial |
| Reportes | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Parcial |
| Seguridad OWASP | 3 | 2 | 1 | 0 | 66% | Parcial |
| Regresión | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | Aprobado |
| Humo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Aprobado |
| Compatibilidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Parcial |
| Dashboard | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Aprobado |
| Auditoría | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Aprobado |

# 4. DEFECTOS ENCONTRADOS EN ESTE CICLO

| Bug ID | Descripción | Módulo | Severidad | Estado | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-031 | Búsqueda semántica retorna resultados no relacionados cuando la consulta tiene más de 10 palabras. | NLP | Alta | Abierto | Daniela Carvajal |
| BUG-032 | La precisión de clasificación NLP en documentos escaneados (imagen) cae al 62%, por debajo del 85% requerido. | NLP | Alta | Abierto | Daniela Carvajal |
| BUG-033 | La API de recepción de datos del ERP falla con error 422 cuando el payload supera 1MB. | Integración | Alta | En Proceso | Carlos M. Pedroza |
| BUG-034 | El escalamiento automático de tareas vencidas no se ejecuta para tareas en estado 'En revisión'. | Alertas | Media | Abierto | Luis H. Bermúdez |
| BUG-035 | La exportación a Excel de reportes con más de 5,000 filas genera timeout y error 500. | Reportes | Media | Abierto | Carlos M. Pedroza |
| BUG-036 | OWASP ZAP detectó vulnerabilidad XSS reflejada en el campo de búsqueda del módulo de documentos. | Seguridad | Crítica | En Proceso | Luis H. Bermúdez |
| BUG-037 | Safari 17 no renderiza correctamente los gráficos del dashboard (Recharts no compatible con WebKit). | Compatibilidad | Media | Abierto | Andrea Soto Mejía |
| BUG-038 | Regresión: el motor de flujos no reasigna tareas automáticamente cuando el responsable está inactivo. | Flujos IA | Media | Abierto | Luis H. Bermúdez |
| BUG-039 | La exportación a Excel pierde el formato de fechas al abrir en versiones de Excel anteriores a 2016. | Reportes | Baja | Abierto | Carlos M. Pedroza |

# 5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

## 5.1 Conclusiones del Sprint 3

- El módulo de Integración API presentó mejor comportamiento que lo esperado, con 75% de casos aprobados desde el primer ciclo.

- El módulo NLP requiere trabajo adicional en el manejo de documentos escaneados; el modelo actual no alcanza la precisión mínima del 85% para este tipo de entrada.

- Se identificó una vulnerabilidad de seguridad crítica (XSS – BUG-036) que debe resolverse antes de continuar las pruebas de los módulos afectados. Esta es la prioridad #1 del equipo de desarrollo.

- La compatibilidad con Safari requiere revisión de la librería de gráficos; se evaluará alternativa compatible con WebKit.

## 5.2 Acciones Requeridas

- Resolución inmediata de BUG-036 (XSS crítico) antes del 5 de octubre de 2025.

- Reentrenamiento del modelo NLP con dataset de documentos escaneados ampliado – responsable: Daniela Carvajal – fecha: 10 oct.

- Corrección de BUG-033 (API ERP payload >1MB) – responsable: Carlos Pedroza – fecha: 7 oct.

- Evaluación de librería Recharts vs Chart.js para compatibilidad con Safari 17 – responsable: Andrea Soto – fecha: 8 oct.

- Re-ejecución de los 9 casos fallidos/bloqueados en el segundo ciclo del Sprint 3 – fecha inicio: 7 octubre.

— Fin del Documento RE-QA-003 —