CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Implementación de Aplicativo con Inteligencia Artificial Gestión de Procesos Empresariales

| Número de Contrato: | CON-IA-2025-001 |
| --- | --- |
| Ciudad: | Bucaramanga, Santander |
| Fecha de suscripción: | 15 de julio de 2025 |
| Duración del contrato: | 6 (seis) meses |
| Valor total: | $ 480.000.000 (cuatrocientos ochenta millones de pesos) |

| CONTRATANTE INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.876.543-1 Rep. Legal: Valentina Torres Ospina | CONTRATISTA NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S. NIT: 900.876.543-1 Rep. Legal: Valentina Torres Ospina |
| --- | --- |

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO:

Contrato Principal  |  Anexo A: Cronograma del Proyecto  |  Anexo B: Tecnología y Dispositivos  |  Anexo C: Acuerdo de Confidencialidad

# TABLA DE CONTENIDO

| Sección | Descripción | Pág. |
| --- | --- | --- |
| CLÁUSULA 1 | IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES | 3 |
| CLÁUSULA 2 | OBJETO DEL CONTRATO | 3 |
| CLÁUSULA 3 | ALCANCE DEL PROYECTO | 4 |
| CLÁUSULA 4 | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | 4 |
| CLÁUSULA 5 | OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE | 5 |
| CLÁUSULA 6 | DURACIÓN Y PLAZO | 5 |
| CLÁUSULA 7 | VALOR Y FORMA DE PAGO | 6 |
| CLÁUSULA 8 | ENTREGABLES | 6 |
| CLÁUSULA 9 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 7 |
| CLÁUSULA 10 | GARANTÍAS | 7 |
| CLÁUSULA 11 | CONFIDENCIALIDAD | 7 |
| CLÁUSULA 12 | PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 8 |
| CLÁUSULA 13 | INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES | 8 |
| CLÁUSULA 14 | CAUSALES DE TERMINACIÓN | 8 |
| CLÁUSULA 15 | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 9 |
| CLÁUSULA 16 | FUERZA MAYOR | 9 |
| CLÁUSULA 17 | INDEPENDENCIA DE LAS PARTES | 9 |
| CLÁUSULA 18 | MODIFICACIONES | 9 |
| CLÁUSULA 19 | INTEGRIDAD DEL CONTRATO | 10 |
| CLÁUSULA 20 | FIRMAS | 10 |
| ANEXO A | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | 11 |
| ANEXO B | TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS AUTORIZADOS | 13 |
| ANEXO C | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD | 15 |

# CONTRATO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre los suscritos a saber: de una parte INNOVATEC COLOMBIA S.A.S., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 901.234.567-8, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, Santander, representada legalmente por Andrés Felipe Morales Rueda, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.456.789, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y de otra parte NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 900.876.543-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por Valentina Torres Ospina, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.987.654, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente contrato de desarrollo e implementación de software, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMERA – IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

| Contratante | INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. |
| --- | --- |
| NIT | 901.234.567-8 |
| Rep. Legal | Andrés Felipe Morales Rueda |
| C.C. Rep. Legal | 91.456.789 de Bucaramanga |
| Domicilio | Calle 35 No. 18-45 Of. 502, Bucaramanga, Santander |
| Teléfono | +57 (7) 697 8800 |
| Correo electrónico | gerencia@innovateccolombia.com.co |
| Contratista | NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S. |
| NIT | 900.876.543-1 |
| Rep. Legal | Valentina Torres Ospina |
| C.C. Rep. Legal | 52.987.654 de Bogotá |
| Domicilio | Carrera 15 No. 88-64 Piso 8, Bogotá D.C. |
| Teléfono | +57 (1) 745 3200 |
| Correo electrónico | contratos@nexusaisolutions.co |

## CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga a favor de EL CONTRATANTE a desarrollar, implementar y poner en funcionamiento un aplicativo de software con tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) aplicado a la gestión de procesos empresariales de EL CONTRATANTE, de conformidad con las especificaciones técnicas, funcionales y de diseño acordadas entre las partes, debidamente documentadas en los anexos del presente contrato y en el documento de requerimientos entregado por EL CONTRATANTE.

El proyecto incluirá el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, capacitación y soporte inicial del aplicativo, incorporando módulos de inteligencia artificial orientados a la automatización, optimización y análisis predictivo de los procesos internos de la empresa contratante.

## CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Módulos a Desarrollar

- Módulo de análisis y diagnóstico de procesos empresariales mediante IA

- Motor de automatización de flujos de trabajo con aprendizaje automático (Machine Learning)

- Panel de control (Dashboard) con analítica avanzada e indicadores de gestión (KPIs)

- Módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para gestión documental

- Sistema de alertas y recomendaciones basadas en IA

- API de integración con sistemas existentes (ERP, CRM u otros que indique EL CONTRATANTE)

- Módulo de reportes e informes automatizados

- Sistema de autenticación y gestión de roles de usuario

3.2 Actividades incluidas

- Levantamiento y análisis de requerimientos

- Diseño de arquitectura de software y base de datos

- Desarrollo del código fuente y modelos de IA

- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario (UAT)

- Migración de datos históricos si aplica

- Despliegue en ambiente de producción

- Capacitación al equipo de EL CONTRATANTE (mínimo 40 horas)

- Soporte técnico post-implementación por 3 meses adicionales

## CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Ejecutar el objeto del contrato con diligencia, idoneidad técnica y profesional, cumpliendo los más altos estándares de calidad en el desarrollo de software.

- Asignar un equipo de trabajo calificado conformado como mínimo por: Gerente de Proyecto, Arquitecto de Software, Desarrolladores Senior, Especialista en Inteligencia Artificial/Machine Learning, Diseñador UX/UI, y Analista de Pruebas QA.

- Cumplir rigurosamente con el cronograma de actividades establecido en el Anexo A del presente contrato.

- Entregar los avances e informes de progreso según la periodicidad pactada (quincenal).

- Mantener estricta confidencialidad sobre la información de EL CONTRATANTE, conforme al Acuerdo de Confidencialidad (Anexo C).

- Realizar pruebas exhaustivas del sistema antes de cada entrega parcial y de la entrega final.

- Documentar técnica y funcionalmente todos los componentes desarrollados.

- Garantizar que el software desarrollado no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros.

- Corregir sin costo adicional todos los defectos o errores que sean identificados durante el período de garantía.

- Notificar oportunamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.

- Respetar y acatar la política de seguridad de la información de EL CONTRATANTE.

- Utilizar únicamente los dispositivos y tecnologías autorizadas descritas en el Anexo B del presente contrato.

## CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Suministrar oportunamente toda la información, accesos, credenciales y documentación necesaria para el desarrollo del proyecto.

- Designar un Gerente de Proyecto o Supervisor del Contrato, con facultades para tomar decisiones técnicas y administrativas.

- Aprobar o rechazar con observaciones justificadas cada entregable dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.

- Realizar los pagos en las fechas pactadas conforme a la forma de pago establecida.

- Proveer los ambientes tecnológicos (servidores, accesos a red, licencias) necesarios para el despliegue del sistema.

- Facilitar la participación del personal clave en las sesiones de levantamiento de requerimientos, pruebas y capacitación.

- Resguardar las credenciales de acceso que le sean entregadas por EL CONTRATISTA.

## CLÁUSULA SEXTA – DURACIÓN Y PLAZO

El presente contrato tendrá una duración de seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. El cronograma detallado por fases y hitos se encuentra en el Anexo A del presente contrato.

Las partes podrán acordar por escrito una prórroga del plazo, siempre que dicha solicitud sea presentada con un mínimo de quince (15) días calendario de anticipación al vencimiento del plazo originalmente pactado. Dicha prórroga deberá ser formalizada mediante otrosí suscrito por los representantes legales de ambas partes.

## CLÁUSULA SÉPTIMA – VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato es de PESOS COLOMBIANOS ($ 480.000.000) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponda según la ley, suma que será cancelada conforme al siguiente esquema de pagos:

| # | Hito de Pago | Condición | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo | A la suscripción del contrato y entrega del Acta de Inicio | 20% |
| 2 | Segundo pago | Entrega aprobada de Fases 1 y 2 (mes 2) | 20% |
| 3 | Tercer pago | Entrega aprobada de Fase 3 (mes 3) | 20% |
| 4 | Cuarto pago | Entrega aprobada de Fases 4 y 5 (mes 5) | 20% |
| 5 | Pago final | Aprobación de entrega final y puesta en producción (mes 6) | 20% |

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que EL CONTRATISTA designe, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación de cada entregable o hito correspondiente, previa presentación de la factura respectiva.

## CLÁUSULA OCTAVA – ENTREGABLES

EL CONTRATISTA deberá entregar a EL CONTRATANTE los siguientes productos como resultado de la ejecución del contrato:

- Documento de análisis y levantamiento de requerimientos

- Diseño de arquitectura del sistema (diagramas, modelos de datos, flujos)

- Código fuente completo del aplicativo, debidamente documentado

- Modelos de inteligencia artificial entrenados y documentados

- Manual técnico del sistema

- Manual de usuario final

- Informe de pruebas realizadas (unitarias, integración, UAT)

- Aplicativo funcionando en ambiente de producción

- Actas de capacitación del personal

- Informe final del proyecto

Todos los entregables deberán ser entregados tanto en formato digital editable como en archivo PDF. El código fuente deberá alojarse en un repositorio de control de versiones acordado por las partes.

## CLÁUSULA NOVENA – PROPIEDAD INTELECTUAL

La totalidad del software, código fuente, modelos de inteligencia artificial, algoritmos, diseños, bases de datos y demás desarrollos realizados en el marco del presente contrato serán de propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE, una vez realizado el pago total del valor del contrato.

EL CONTRATISTA declara que tiene los derechos necesarios sobre las herramientas, bibliotecas y componentes de terceros utilizados en el desarrollo, y que estos se encuentran amparados por licencias que permiten su uso comercial. EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE el listado de todas las bibliotecas y componentes de terceros utilizados, junto con sus respectivas licencias.

EL CONTRATISTA se obliga a no reproducir, copiar, divulgar ni utilizar para sí o para terceros los desarrollos realizados en virtud del presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTÍAS

EL CONTRATISTA otorga las siguientes garantías:

- Garantía de correcto funcionamiento: nueve (9) meses contados desde la puesta en producción del aplicativo.

- Garantía de estabilidad del sistema: seis (6) meses desde la entrega final.

- Soporte técnico prioritario durante los tres (3) primeros meses post-implementación.

Durante el período de garantía, EL CONTRATISTA se compromete a corregir cualquier defecto o falla funcional del sistema sin costo adicional para EL CONTRATANTE, en un tiempo máximo de: 4 horas hábiles para fallas críticas, 24 horas hábiles para fallas de alta prioridad, y 5 días hábiles para fallas de baja o media prioridad.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre toda la información a la que tengan acceso con ocasión del presente contrato, incluyendo pero sin limitarse a: información comercial, financiera, técnica, estratégica, datos personales de empleados y clientes, procesos internos, secretos empresariales y cualquier otra información que no sea de dominio público.

Esta obligación de confidencialidad se extiende por un período de cinco (5) años contados desde la fecha de terminación del presente contrato, independientemente de la causa de terminación. Las condiciones detalladas de la obligación de confidencialidad se encuentran en el Acuerdo de Confidencialidad (Anexo C), el cual hace parte integral del presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes se comprometen a cumplir con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas vigentes en materia de protección de datos personales en Colombia. EL CONTRATISTA actuará como encargado del tratamiento de los datos personales a los que acceda en el marco del proyecto, y solo los tratará conforme a las instrucciones impartidas por EL CONTRATANTE como Responsable del Tratamiento.

EL CONTRATISTA implementará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales tratados, y notificará a EL CONTRATANTE cualquier incidente de seguridad que afecte dichos datos dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, este deberá pagar a EL CONTRATANTE las siguientes penalidades:

- Por mora en la entrega de hitos: el 0.5% del valor total del contrato por cada semana de retraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.

- Por incumplimiento en niveles de servicio durante garantía: el 1% del valor total del contrato por cada incidente crítico no resuelto en el tiempo pactado.

- Por violación del acuerdo de confidencialidad: hasta el equivalente al 30% del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

Las penalidades aquí establecidas no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por los daños y perjuicios que su incumplimiento genere a EL CONTRATANTE.

## CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos:

- Por cumplimiento del objeto contractual.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, mediante documento escrito firmado por sus representantes legales.

- Por incumplimiento grave de cualquiera de las partes, previa notificación escrita con treinta (30) días de anticipación otorgando la posibilidad de subsanar el incumplimiento.

- Por imposibilidad sobreviniente de ejecución por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada.

- Por liquidación, disolución o insolvencia de cualquiera de las partes.

- Por decisión unilateral de EL CONTRATANTE, previa notificación con treinta (30) días de anticipación, reconociendo a EL CONTRATISTA el valor proporcional de las actividades ejecutadas y debidamente aprobadas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato o en relación con él, incluyendo su existencia, validez, interpretación, ejecución, cumplimiento o terminación, será resuelta de la siguiente manera:

- Etapa de conciliación directa: las partes buscarán resolver la controversia de manera directa dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación del desacuerdo.

- Centro de Conciliación y Arbitraje: si no se logra acuerdo en la etapa anterior, las partes acuerdan someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento que funcionará en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cuyo laudo será definitivo y obligatorio para las partes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, entendiéndose por tales aquellos eventos imprevisibles, irresistibles y externos a la voluntad de las partes (desastres naturales, actos de autoridad, pandemias declaradas, entre otros). La parte afectada deberá notificar a la otra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Las partes son contratantes independientes. Ninguna disposición del presente contrato creará entre ellas una relación de empleador-empleado, sociedad, agencia o representación. EL CONTRATISTA actuará como contratista independiente y asumirá todas las obligaciones laborales y de seguridad social frente a su personal.

## CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – MODIFICACIONES

Cualquier modificación al presente contrato deberá realizarse mediante otrosí escrito, suscrito por los representantes legales de ambas partes. Las modificaciones verbales o por correo electrónico no tendrán valor vinculante, salvo que sean posteriormente ratificadas en documento formal.

## CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente contrato, junto con sus Anexos A, B y C, constituye el acuerdo completo entre las partes respecto de su objeto y reemplaza cualquier negociación, propuesta, representación o acuerdo anterior, ya sea oral o escrito, sobre la misma materia.

En señal de conformidad con todo lo anterior, las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 del mes de julio del año 2025.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – FIRMAS

| EL CONTRATANTE Andrés Felipe Morales Rueda Representante Legal C.C. _______________ | EL CONTRATISTA Valentina Torres Ospina Representante Legal C.C. _______________ |
| --- | --- |

# ANEXO A – CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El presente cronograma establece las fases, actividades e hitos del proyecto de desarrollo e implementación del aplicativo de software con Inteligencia Artificial. Las fechas exactas se calcularán a partir de la firma del Acta de Inicio del proyecto.

## Resumen General del Cronograma

| Fase | Nombre | Mes(es) | Hito de Aprobación | Pago |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Análisis y Planeación | 1 | Aprobación de Reqs. | — |
| FASE 2 | Diseño y Arquitectura | 1-2 | Aprobación de Diseños | Pago 2 (20%) |
| FASE 3 | Desarrollo – Sprint 1 | 2-3 | Demo Sprint 1 | — |
| FASE 4 | Desarrollo – Sprint 2 | 3-4 | Demo Sprint 2 e Integrac. | Pago 3 (20%) |
| FASE 5 | Pruebas y Aceptación (UAT) | 5 | UAT aprobado | Pago 4 (20%) |
| FASE 6 | Implementación y Cierre | 6 | Acta de Recibo Final | Pago 5 (20%) |

## Detalle de Actividades por Fase

FASE 1: Análisis y Planeación (Mes 1)

- Reunión de inicio y constitución del equipo

- Levantamiento detallado de requerimientos

- Análisis de procesos actuales (AS-IS)

- Diseño de procesos optimizados con IA (TO-BE)

- Validación y aprobación de requerimientos

- Plan de trabajo detallado

FASE 2: Diseño y Arquitectura (Mes 1-2)

- Diseño de arquitectura del sistema

- Diseño de base de datos y modelos de datos

- Diseño de interfaces de usuario (Wireframes/Mockups)

- Selección de modelos de IA y frameworks

- Diseño de APIs e integraciones

- Aprobación de diseños por EL CONTRATANTE

FASE 3: Desarrollo – Sprint 1 (Mes 2-3)

- Configuración de ambientes de desarrollo

- Desarrollo de módulo de autenticación y roles

- Desarrollo del core del motor de IA

- Desarrollo de módulo de gestión de procesos

- Pruebas unitarias de componentes desarrollados

- Demo interno Sprint 1

FASE 4: Desarrollo – Sprint 2 (Mes 3-4)

- Desarrollo de dashboard y analítica avanzada

- Desarrollo de módulo NLP para gestión documental

- Desarrollo de sistema de alertas y recomendaciones

- Integración con sistemas existentes (ERP/CRM)

- Pruebas de integración

- Demo interno Sprint 2

FASE 5: Pruebas y Aceptación (UAT) (Mes 5)

- Pruebas de rendimiento y carga (stress testing)

- Pruebas de seguridad (penetration testing básico)

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT)

- Corrección de observaciones y defectos

- Validación final por EL CONTRATANTE

- Documentación técnica y de usuario

FASE 6: Implementación y Cierre (Mes 6)

- Despliegue en ambiente de producción

- Migración de datos históricos (si aplica)

- Capacitación al equipo de EL CONTRATANTE

- Monitoreo post-despliegue

- Entrega formal de todos los entregables

- Firma de Acta de Recibo a Satisfacción

## Diagrama de Gantt – Visión General

| Fase / Actividad | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Análisis y Planeación | ████ |  |  |  |  |  |
| Fase 2 – Diseño y Arquitectura | ████ | ████ |  |  |  |  |
| Fase 3 – Desarrollo Sprint 1 |  | ████ | ████ |  |  |  |
| Fase 4 – Desarrollo Sprint 2 |  |  | ████ | ████ |  |  |
| Fase 5 – Pruebas y UAT |  |  |  |  | ████ |  |
| Fase 6 – Implementación y Cierre |  |  |  |  |  | ████ |
| Soporte post-impl. (3 meses extra) |  |  |  |  |  | ████ |

# ANEXO B – TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS AUTORIZADOS

El presente Anexo establece los dispositivos de hardware, software, plataformas tecnológicas y servicios que EL CONTRATISTA está autorizado a utilizar para el desarrollo, prueba e implementación del aplicativo objeto del contrato. Todo uso de tecnología, herramienta o dispositivo no listado en el presente Anexo deberá contar con autorización escrita previa de EL CONTRATANTE.

## 1. Dispositivos de Hardware Autorizados

| Dispositivo / Equipo | Especificación Mínima | Condición de Uso |
| --- | --- | --- |
| Computadores portátiles (laptops) | Procesador Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 o superior, 16 GB RAM, 512 GB SSD, SO Windows 10 Pro / macOS 12+ | Uso exclusivo del proyecto |
| Computadores de escritorio | Procesador Intel Core i9 / AMD Ryzen 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SO Windows 10 Pro / Ubuntu 22.04 | Ambientes de desarrollo y pruebas |
| Servidores de desarrollo local | Rack server: 32 GB RAM mín., 2 TB almacenamiento, procesador multicore | Ambientes de pre-producción |
| Dispositivos móviles (smartphones/tablets) | iOS 15+ / Android 11+, pantalla mínima 5.5 pulgadas | Pruebas de aplicación móvil si aplica |
| Estaciones de trabajo GPU | NVIDIA RTX 3080 o superior (para entrenamiento de modelos IA) | Entrenamiento de modelos IA |
| Dispositivos de red autorizados | Router / Switch certificados, VPN corporativa obligatoria | Comunicación con sistemas EL CONTRATANTE |

## 2. Software de Desarrollo Autorizado

| Categoría | Herramienta / Plataforma | Versión / Licencia requerida |
| --- | --- | --- |
| Lenguajes de programación | Python, JavaScript/TypeScript, SQL | Python 3.10+, Node.js 18+, PostgreSQL 14+ |
| Frameworks de IA/ML | TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Hugging Face Transformers | Versiones estables más recientes con licencia open-source |
| Framework Backend | FastAPI, Django REST Framework, Node.js + Express | Versiones LTS actuales |
| Framework Frontend | React.js o Vue.js, Next.js | Versiones LTS actuales |
| IDE y editores de código | Visual Studio Code, PyCharm, IntelliJ IDEA | Licencias de empresa vigentes |
| Control de versiones | Git con repositorio en GitHub Enterprise / GitLab | Plan Team o superior |
| Gestión de proyectos | Jira, Azure DevOps, o Trello (a acordar) | Plan Business o superior |
| Contenerización | Docker, Docker Compose, Kubernetes | Versiones estables open-source |
| CI/CD | GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI | Configuración aprobada por EL CONTRATANTE |
| Base de datos | PostgreSQL, MongoDB, Redis (caché) | Licencias open-source o comerciales vigentes |
| Herramientas de pruebas | Pytest, Jest, Selenium, Postman | Versiones estables actuales |
| Seguridad | OWASP ZAP, SonarQube, Snyk | Plan Community o superior |

## 3. Servicios en la Nube Autorizados

| Proveedor Cloud | Servicios Permitidos | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| Amazon Web Services (AWS) | EC2, S3, RDS, SageMaker, Lambda, API Gateway | Solo regiones autorizadas (us-east-1, sa-east-1). Requiere aprobación de EL CONTRATANTE para nuevos servicios. |
| Microsoft Azure | Azure ML, Azure OpenAI Service, Azure Cognitive Services, Azure DevOps | Tenant y suscripción aprobados por EL CONTRATANTE. |
| Google Cloud Platform (GCP) | BigQuery, Vertex AI, Cloud Run, Cloud SQL | Proyecto GCP aprobado por EL CONTRATANTE. |
| OpenAI API | GPT-4o, GPT-4 Turbo, Embeddings API | Solo para componentes NLP aprobados. Datos sensibles no deben enviarse sin anonimización previa. |
| Hugging Face | Inference API, Model Hub (modelos open-source) | Solo modelos con licencias compatibles para uso comercial. |

## 4. Restricciones y Condiciones de Uso

- Queda prohibido el uso de dispositivos de almacenamiento externo (USB, discos duros externos) que no hayan sido previamente autorizados por escrito por EL CONTRATANTE para el traslado de información del proyecto.

- Todo el código fuente debe mantenerse en el repositorio de control de versiones oficial del proyecto. Se prohíbe el uso de repositorios personales o no autorizados.

- EL CONTRATISTA debe garantizar que todos sus equipos cuentan con software antivirus/EDR actualizado y cifrado de disco completo (BitLocker / FileVault).

- El acceso remoto a los sistemas de EL CONTRATANTE solo se realizará a través de la VPN corporativa provista por EL CONTRATANTE.

- Queda prohibido el uso de redes Wi-Fi públicas para trabajar con información del proyecto. Solo se permite el uso de redes corporativas o VPN.

- EL CONTRATANTE podrá auditar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones técnicas aquí establecidas, con notificación previa de 48 horas.

- Cualquier herramienta de Inteligencia Artificial generativa (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) que se use en el desarrollo deberá ser declarada y aprobada previamente, garantizando que la información confidencial no sea enviada a dichas plataformas.

ANEXO C ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN (NDA) Non-Disclosure Agreement

El presente Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación (en adelante, el 'Acuerdo') se celebra como Anexo C del Contrato de Desarrollo de Software No. CON-IA-2025-001, entre INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. (en adelante, la 'Parte Divulgadora' o 'EL CONTRATANTE') y NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S. (en adelante, la 'Parte Receptora' o 'EL CONTRATISTA').

## ARTÍCULO 1 – DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para los efectos del presente Acuerdo, se considera 'Información Confidencial' toda aquella información, datos, documentos, registros, comunicaciones y materiales de cualquier tipo que sean divulgados por la Parte Divulgadora a la Parte Receptora, directamente o a través de sus representantes, en el marco del proyecto objeto del contrato principal, incluyendo sin limitación:

- Información comercial y estratégica: planes de negocio, estrategias de mercado, proyecciones financieras, listas de clientes, proveedores y aliados.

- Información técnica: código fuente, arquitecturas de sistemas, algoritmos, modelos de datos, documentación técnica, credenciales de acceso, configuraciones de infraestructura.

- Información de procesos internos: manuales de operaciones, procedimientos, flujos de trabajo, metodologías propietarias.

- Datos personales: información de empleados, clientes, proveedores y cualquier tercero relacionado con EL CONTRATANTE.

- Información financiera: estados financieros, presupuestos, costos, márgenes, condiciones contractuales con terceros.

- Cualquier otra información que EL CONTRATANTE designe como confidencial o que por su naturaleza deba razonablemente entenderse como tal.

## ARTÍCULO 2 – INFORMACIÓN EXCLUIDA

No se considerará Información Confidencial aquella información que:

- Sea o se vuelva de dominio público por causas no imputables a EL CONTRATISTA.

- Fuera conocida por EL CONTRATISTA antes de la celebración del presente Acuerdo, debidamente acreditado.

- Sea recibida legítimamente de un tercero que no esté obligado a guardar reserva.

- Sea desarrollada de manera independiente por EL CONTRATISTA sin hacer uso de la Información Confidencial.

- Deba ser revelada por mandato de ley o de autoridad competente, caso en el cual EL CONTRATISTA notificará previamente a EL CONTRATANTE para que ejerza los recursos legales pertinentes.

## ARTÍCULO 3 – OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA

EL CONTRATISTA se obliga a:

- Mantener la Información Confidencial con estricto sigilo y reserva, adoptando las mismas medidas de protección que utilizaría para su propia información confidencial, y en todo caso aplicando un estándar de cuidado no inferior al razonable.

- Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los fines del proyecto de desarrollo de software objeto del contrato principal.

- No divulgar, transmitir, reproducir, copiar ni utilizar la Información Confidencial para fines distintos a los expresamente autorizados.

- Restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente al personal que estrictamente la requiera para el desarrollo del proyecto, previa firma por dicho personal de un acuerdo de confidencialidad individual con términos equivalentes al presente.

- Notificar de inmediato a EL CONTRATANTE cualquier uso no autorizado o divulgación accidental de la Información Confidencial de la que tenga conocimiento.

- No realizar ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje o modificación de cualquier software, hardware o sistema perteneciente a EL CONTRATANTE.

- No hacer uso de la Información Confidencial para competir directa o indirectamente con EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y por un período de dos (2) años posteriores a su terminación.

## ARTÍCULO 4 – MEDIDAS DE SEGURIDAD

EL CONTRATISTA se compromete a implementar y mantener las siguientes medidas de seguridad para la protección de la Información Confidencial:

- Cifrado de la información almacenada en dispositivos móviles y equipos portátiles (AES-256 mínimo).

- Control de acceso con autenticación multifactor (MFA) para todos los sistemas que contengan información del proyecto.

- Uso obligatorio de VPN para accesos remotos a sistemas de EL CONTRATANTE.

- Registros de auditoría (logs) de todos los accesos a la información del proyecto.

- Política de escritorio limpio (clean desk policy) en los ambientes de trabajo.

- Destrucción segura de la información al finalizar el proyecto, conforme al Artículo 6 del presente Acuerdo.

## ARTÍCULO 5 – PERSONAL AUTORIZADO

EL CONTRATISTA deberá entregar a EL CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio, la lista completa del personal que tendrá acceso a la Información Confidencial. Cualquier modificación en dicha lista deberá ser informada con al menos dos (2) días hábiles de anticipación. EL CONTRATANTE podrá objetar razonablemente el acceso de cualquier persona a la Información Confidencial.

Todo el personal de EL CONTRATISTA que tenga acceso a la Información Confidencial deberá firmar individualmente un acuerdo de confidencialidad, cuya copia deberá ser entregada a EL CONTRATANTE.

## ARTÍCULO 6 – DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

Al término del contrato principal, independientemente de la causa de terminación, EL CONTRATISTA se obliga a:

- Devolver a EL CONTRATANTE toda la Información Confidencial recibida en soporte físico, debidamente inventariada.

- Eliminar de forma segura e irreversible (mediante procedimientos de borrado certificado) toda copia digital de la Información Confidencial en equipos, servidores, servicios en la nube y cualquier otro soporte.

- Certificar por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del contrato, que ha cumplido con las obligaciones de devolución y destrucción aquí establecidas.

## ARTÍCULO 7 – VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de firma del contrato principal y se extenderá por un período de cinco (5) años contados desde la fecha de terminación del contrato, independientemente de la causa que origina dicha terminación.

## ARTÍCULO 8 – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo generará para EL CONTRATISTA las siguientes consecuencias:

- Responsabilidad civil por todos los daños y perjuicios causados a EL CONTRATANTE como consecuencia de la divulgación no autorizada de Información Confidencial.

- El pago de la penalidad establecida en la Cláusula Décima Tercera del contrato principal.

- La terminación inmediata del contrato principal, sin lugar a indemnización a favor de EL CONTRATISTA.

- Acciones penales que correspondan conforme a la Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos), el Código Penal Colombiano y demás normas aplicables.

Las partes reconocen expresamente que la Información Confidencial tiene un valor especial y que su divulgación no autorizada causaría daños irreparables a EL CONTRATANTE, por lo que acuerdan que en caso de violación inminente o real de este Acuerdo, EL CONTRATANTE podrá solicitar medidas cautelares urgentes ante las autoridades judiciales competentes.

## ARTÍCULO 9 – NO TRANSFERIBILIDAD

EL CONTRATISTA no podrá ceder, sublicenciar ni transferir sus derechos u obligaciones bajo el presente Acuerdo a ningún tercero sin el consentimiento previo y escrito de EL CONTRATANTE.

## ARTÍCULO 10 – LEY APLICABLE

El presente Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia derivada de este Acuerdo se someterá a los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Cláusula Décima Quinta del contrato principal.

## ARTÍCULO 11 – FIRMAS DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En señal de aceptación de todas las obligaciones aquí contenidas, las partes suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 del mes de julio del año 2025.

| EL CONTRATANTE Andrés Felipe Morales Rueda Representante Legal C.C. _______________ | EL CONTRATISTA Valentina Torres Ospina Representante Legal C.C. _______________ |
| --- | --- |

Contrato No. CON-IA-2025-001  |  Documento generado para uso contractual  |  Todos los derechos reservados